# GAMBA「高認数学（GitHubリポジトリ名：kounin-math）」IN05／IN07 修正 ― 完了報告（2026-09-09）

# ⚠️ リポジトリ名について（重要な訂正）

調査の途中で一時的にrealizefield/kounin-math1という別リポジトリ（存在するが本件とは無関係、または混同）を参照してしまっていたが、ユーザーの実際のブラウザ画面で確認したところ、正しいGitHubリポジトリ名は`realizefield/kounin-math`（末尾に「1」なし）であることを確認した。以後の確認はすべてこちらの正しいリポジトリで行っている。

# 経緯

gamba修正履歴.pdf（2026-09-05時点の状況報告）で、高認数学（148ページ）に残っていた不具合として次の2点が報告されていた。

- リンク切れ163本修正・EF01本文を復旧 → kouninmath01の4ファイルが0バイトのまま（index未リンク）

- IN05（不等式の文章題①）が未作成

これを受けてユーザーから「高認数学の不備である部分を修正します」と依頼があり、kounin_math_index.htmlと、ローカルDropboxフォルダ（C:\Users\yn\Dropbox\GAMBA\data\kounin\math\）へのアクセスを得て調査・修正を行った。

# 調査結果

- kouninmath01の0バイト問題：ローカルフォルダを確認したところ、kouninmath01/の4ファイル（intro/example/drill/check.html）はすべて非0バイトで、既に解消済みと判明。追加対応不要。

- IN05（不等式の文章題①）：ローカルにもkouninmath_in05等のフォルダは一切存在せず、report通り本当に未作成と確認。ライブサイト（https://realizefield.github.io/kounin-math/kounin_math_index.html）でも直接確認し、IN05は「限定配信」でリンクなしの状態と確認。

- 新規発見：IN07が単元一覧に未掲載：IN07_kakomon/フォルダの中身（intro/example/drill/check.html）は完成していたが、kounin_math_index.htmlのどこにもIN07のカードが存在せず、生徒からは実質アクセス不能な「孤立コンテンツ」状態になっていた（公共・生物などで見つかったのと同種のパターン）。ライブサイトでも同様に未リンクであることを確認済み。

# IN05の教材ソースについて

ユーザーより「不等式計算過去問R7年2回からR1年.docx」の提供があったが、中身（画像14枚を全て確認）を精査したところ、

- 収録されている問題はすべて「計算問題」（1次不等式を解く／a<bの性質を選ぶ／計算ミスを指摘する等）であり、IN05のテーマである「文章題」ではなかった。

- 年度カバレッジ（R1年1回〜R7年2回、計14期分）が、既存のkouninmath_in04/practice.html・check.htmlの内容と完全に一致しており、実質的にIN04と重複する内容だった。

このためIN05の文章題に使える実際の過去問素材は存在しないと判断し、ユーザーに報告のうえ「すみませんが作成してください」との了承を得て、江原予備校オリジナル問題として新規作成した（架空の年度・出典を捏造しない方針を徹底）。

# 実施した修正

## 1. IN05（不等式の文章題①・合計購入型）を新規作成

kouninmath_in05/フォルダに、既存のIN06・IN07と全く同じデザイン（KaTeX数式表示・ステップナビ・トグル解説・確認テスト＋紙吹雪演出等）で4ページ一式を作成。

- intro.html：以内型・以上型の2パターンを解説

- example.html：例題2問（りんご・みかん／お弁当・お茶）を完全解説

- drill.html：A（以内型）／B（以上型）／C（仕上げ・混合）の3セット×4問＝12問

- check.html：確認テスト5問（以内型3・以上型2）、全問正解でmarkPassed('kouninmath_in05')・紙吹雪演出

すべて「IN05｜江原予備校オリジナル問題（対面指導生徒・限定配信）」と明記し、過去問と誤認されないよう配慮。数値・計算はすべてPythonで検算済み、HTML構造・JS構文・画面表示もPlaywrightでレンダリング確認済み。

## 2. kounin_math_index.html を修正

- IN05カード：無効化状態（style="cursor:default;" onclick="event.preventDefault()"）を解除し、href="kouninmath_in05/intro.html"を追加してリンク有効化（🔒対面指導生徒・限定配信の表示はそのまま維持）。

- IN07カード：新規追加（IN06カードと同一デザイン）。href="IN07_kakomon/intro.html"、data-unit="IN07"。

## 3. 納品（ローカルDropboxへの書き込みは完了・GitHubアップロードは2026-09-09時点で未実施）

上記5ファイル（IN05の4ファイル＋更新後のkounin_math_index.html）を、C:\Users\yn\Dropbox\GAMBA\data\kounin\math\配下に直接書き込み済み（kouninmath_in05/は新規フォルダとして作成）。GitHubへのアップロードは今回のフォルダ命名規則（kouninmath_in01〜in04と同様に「_kakomon」を付けない）を踏襲しているため、そのままアップロードすれば整合する。2026-09-09時点でライブリポジトリ（`realizefield/kounin-math`）を確認したところ、`kouninmath_in05`はまだアップロードされていないため、ユーザーにこのフォルダとファイルのアップロードを依頼する必要がある。

# kouninmath11〜13について（解決済み）

当初、ローカルDropbox（GAMBA\data\kounin\math）にkouninmath11〜kouninmath13が存在しない点を発見・報告した。調査の過程で「修正GAMBA\kounin-math1」という別のローカルフォルダ（内容が食い違う、おそらく過去の未アップロードの下書き）も見つかり紛らわしかったが、最終的にユーザー自身がGitHub上にkouninmath11〜kouninmath13を直接アップロードし、2026-09-09時点でライブリポジトリに反映されていることを確認した。この件は解決済み。

# 現在のライブリポジトリ（realizefield/kounin-math）の状態（2026-09-09時点でのGitHub上の確認）

存在するトップレベルフォルダ：IN06_kakomon, IN07_kakomon, kouninmath01〜03, kouninmath04-1/04-2, kouninmath05, kouninmath06〜06-3, kouninmath07〜09, kouninmath11〜13, kouninmath_in01〜04。

kouninmath10・kouninmath14・kouninmath_in05はライブリポジトリ上に見当たらない（ローカルDropboxには存在する可能性があるため要確認）。

# 全ページ一括点検（2026-09-09・ローカルDropboxフォルダ全197 HTMLファイル対象）

IN05納品後、ユーザーから「他に修正はもうないか」と質問があり、公共・英単語で実施したのと同様の機械的な一括チェック（リンク切れ・孤立ファイル検出）を実施した。対象はC:\Users\yn\Dropbox\GAMBA\data\kounin\math\配下の全197 HTMLファイル。kounin_math_index.htmlからリンクをたどれるページは155、たどれない「孤立ファイル」は42。リンク切れ（存在しないファイルへのhref）は延べ202件検出。

## ① 最大の問題：「../gamba_kounin.html」への戻るリンク切れ（121ファイル）

intro.htmlとcheck.htmlの末尾にある「🏠単元一覧へ」ボタンが、存在しないファイル名gamba_kounin.htmlを指している。正しくはkounin_math_index.html。この不具合は非常に広範囲（IN06_kakomon, IN07_kakomon, QU00〜09, ST01〜02系, TR01〜07, kouninmath02〜10, kouninmath_in01〜05）に及び、今回新規作成したkouninmath_in05も同じ不具合を引き継いでしまっている（IN06のテンプレートをそのまま複製したため）。一方kouninmath01・11・12・13の4ファイルは既に正しく../kounin_math_index.htmlにリンクされており、これが正しい修正後の形。テンプレートの古いファイル名がリネーム時に一括置換されなかったことが原因と推測される。→ 単純な文字列置換（gamba_kounin.html→kounin_math_index.html）で機械的に修正可能。ユーザーへ報告済み・修正の了承待ち。

## ② kouninmath14のナビに存在しない「④実戦テスト」リンク

kouninmath14はintro→classify→practiceの3ページ構成だが、各ページのステップナビに「④実戦テスト（check.html）」という4番目のステップが表示され、リンク先のcheck.htmlが実際には存在しない。check.htmlを新規作成するか、ナビ表示を3ステップに修正する必要がある。ユーザーへ報告済み・対応方針待ち。

## ③ 旧ef01〜09系列が完全に孤立（35ファイル＋ef_index.html）

ef01〜ef09（展開・因数分解の旧単元シリーズ）とその専用一覧ページef_index.htmlが、現行のkounin_math_index.htmlからも、紛らわしい名前のEF_units_table.html（index内で「展開・因数分解をEF01から順に学ぶ」と案内されているカード）からも一切リンクされておらず、生徒からは到達不可能。`EF_units_table.html`は実際には`kouninmath01`〜`14`系列への一覧であり、案内文言（EF01から学ぶ）と実際のリンク先が食い違っている。加えてef系列内部にも../ef04/intro.html（実際はef04-1/ef04-2）、../ef05-1〜ef05-3（実際は単にef05）、../ef10/intro.html（フォルダ自体が存在しない）など多数のリンク切れがある。旧シリーズがkouninmath01〜14に完全移行済みで削除待ちの遺物なのか、まだ使う予定があるのかはユーザーに確認が必要。

## ④ ST04_kakomonが一覧未掲載（IN07と同種のパターン）

ST04_kakomon/（check.html・practice.html）は完成済みだが、kounin_math_index.htmlにST04_kakomonのカードが存在せず、孤立している。IN07で見つかったのと全く同じ「作成済みだが一覧に追加し忘れ」のパターン。

## ⑤ その他の孤立ファイル（重要度低・要確認）

- QU06/QU06_check.html・QU06_drill.html・QU06_example.html・QU06_intro.html：同フォルダ内の正規ファイル（check.html等）とは別名の重複ファイル。バックアップ的な残骸の可能性が高い。

- QU07/QU07_check.html、drill - コピー.html、example - コピー.html、intro - コピー.html：同様に「コピー」名の重複ファイル。

- TR04_2.html：TR04.htmlとは内容が異なる別の応用問題ページ（三角比表を使う問題）だが、一覧にリンクがなく孤立。バックアップではなく本当に未掲載の別ユニットの可能性がある。

これらの発見はユーザーへ報告済みで、①③④の修正方針についてユーザーの回答待ちの状態。